PLANEACION DE ACTIVIDADES

ALMACEN VIRTUAL DE ACCESORIOS

**Fecha: 06 de julio de 2015**

**Versión: 1.0**

**Integrante: García Inzunza Noel**

**Ortega Arana José Luis**

**Pérez Cabada Joel**

**Ramírez López Jesús Ariel**

**Sánchez Medina Josué**

**Valenzuela Parente José Roberto**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ACTIVIDADES** | **Día1** | **Día2** | **Día3** | **Día4** | **Día5** | **Día6** | **Día7** | **Día8** | **Día9** | **Día10** | **Día11** | **Día12** | **RESPONSABLE** | **FECHA DE ENTREGA** | **ENTREGABLE** |
| **Documentación** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Responsable :** Joel Pérez |  |  |
| Requisitos Funcionales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Joel Pérez | 09/07/15 |  |
| Requisitos No Funcionales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Joel Pérez | 09/07/15 |  |
| Arquitectura del sistema |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Roberto Parente | 10/07/15 |  |
| Actores y Roles |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ariel Ramírez | 10/07/15 |  |
| Casos de uso y Diagramas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Roberto Parente | 11/07/15 |  |
| Modelo de objetos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Joel Pérez | 13/07/15 |  |
| Diagrama de clases y secuencia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ariel Ramírez | 15/07/15 |  |
| Pruebas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Josué | 16/07/15 |  |
| **Programación** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Responsable :**  José Luis Ortega |  |  |
| Creación de la base de datos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Noel García | 09/07/15 |  |
| Modelos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Noel García | 09/07/15 |  |
| Vistas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | José Luis- Roberto Parente | 10/07/15 |  |
| Controladores |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | José Luis,  Josué Sanchez | 15/07/15 |  |
| Pruebas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Josué Isahu Sanchez | 16/07/15 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |